**TÍMOVÝ PROJEKT CVAKÁTKO**

**ZÁPISNICA číslo 4**

Dňa 18.10.2017

**Zučastnený:**

* Neupauer Daniel, Novotný Martin, Lukáč Matúš, Vasiľ Marcel, Urban Kristína, Matalíková Katarína
* Bernát Ondrej

**Body stretnutia:**

* Pokusy na karte ISIC, zistenie že je ozaj nemožné sa dostať k ostatným dátam
* Databáza sa bude riešiť pomocou SQLlite
* Do GUI je potrebné po konzultácii doplniť taby, aby sa medzi nimi dalo prepínať

**Úlohy:**

* Doplnenie TABOV, zmena výpisu hodín
* Doplnenie možností editovania zoznamu študentov
* Prepojenie s AIS systémom